⏱️ Plano de Ação e Controle de Testes — 3 Dias

Projeto Final: React + TypeScript + Mantine UI + CI/CD

Objetivo: Concluir e publicar uma aplicação completa com todos os 10 requisitos técnicos do Requisitos.md no prazo de 3 dias, garantindo cobertura de testes (Vitest + Playwright) e deploy automatizado no GitHub Pages.

📊 Painel de Progresso Geral

•	
      □ Dia 1: Fundação, Camada de Dados, Autenticação e Contextos Globais

•	
      □ Dia 2: Área Pública (Catálogo/Carrinho) e Área Administrativa (CRUD/Formulários)

•	
      □ Dia 3: Bateria de Testes (Vitest/Playwright), CI/CD, Deploy e Documentação Final

📅 DIA 1 — Fundação, Arquitetura, Autenticação e Estado Global

Bloco 1.1: Setup do Repositório e Ferramentas (Manhã)

Meta: Ter o projeto inicializado com TypeScript estrito, Mantine UI e scripts configurados.

•	
      □ Inicialização do Projeto Vite

•	
        yarn create vite projeto-final --template react-ts

•	
        cd projeto-final

•	
        yarn install

•	
      □ Instalação das Dependências do Sistema

•	
        # Mantine UI & Ícones

•	
        yarn add @mantine/core @mantine/hooks @mantine/form @mantine/notifications @tabler/icons-react

•

•	
        # Roteamento, HTTP e Validação

•	
        yarn add react-router axios zod mantine-form-zod-resolver

•	
      □ Instalação das Dependências de Testes & Tipos

•	
        # Vitest & Testing Library

•	
        yarn add -D vitest @testing-library/react @testing-library/jest-dom @testing-library/user-event jsdom

•

•	
        # Playwright

•	
        yarn add -D @playwright/test

•	
      □ Configuração do MantineProvider e Tema Global

•	
      □ Criar src/styles/theme.ts.

•	
      □ Configurar MantineProvider e no src/main.tsx ou src/App.tsx.

•	
      □ Validação do Bloco 1.1:

•	
      □ Executar yarn dev e verificar se a página abre sem erros no console.

Bloco 1.2: Camada de Serviços, Schemas Zod e Axios (Tarde)

Meta: Centralizar a comunicação HTTP e garantir validação de contratos com Zod (Requisito 7).

•	
      □ Criação dos Schemas Zod (src/schemas/)

•	
      □ auth.schema.ts: Schema de payload de login (username, password) e resposta com token JWT.

•	
      □ product.schema.ts: Schema de produto (id, title, price, stock, category, thumbnail) com inferência de tipos (z.infer).

•	
      □ Configuração do Cliente HTTP (src/services/api.ts)

•	
      □ baseURL: 'https://dummyjson.com'.

•	
      □ Request Interceptor: Injetar cabeçalho Authorization: Bearer extraído do localStorage.

•	
      □ Response Interceptor: Tratar falhas de rede de forma amigável com notificações do Mantine.

•	
      □ Implementação das Funções de Serviço

•	
      □ src/services/authService.ts: login(credentials) com validação .safeParse().

•	
      □ src/services/productService.ts: getProducts({ limit, skip, search, category }) e getProductById(id).

•	
      □ Validação do Bloco 1.2:

•	
      □ Testar chamada de login contra a API real usando emilys / emilyspass e validar retorno do token.

Bloco 1.3: Estado Global com Context API e Custom Hooks (Noite)

Meta: Gerenciar sessão e carrinho de compras de forma desacoplada e tipada (Requisitos 2, 3 e 6).

•	
      □ Implementação do AuthContext.tsx e useAuth.ts

•	
      □ Estado para user, token e isAuthenticated.

•	
      □ Persistência de token no localStorage.

•	
      □ Métodos login(username, password) e logout().

•	
      □ Validação no Hook: lançar erro se usado fora do AuthProvider.

•	
      □ Implementação do CartContext.tsx e useCart.ts

•	
      □ Estado local de itens imutável (...items).

•	
      □ Métodos addToCart(product), removeFromCart(id), updateQuantity(id, quantity), clearCart().

•	
      □ Totais calculados reativamente com useMemo (valor total e contagem total de itens).

•	
      □ Validação no Hook: lançar erro se usado fora do CartProvider.

•	
      □ Validação do Bloco 1.3:

•	
      □ Fazer login temporário e conferir se o token persiste ao recarregar a página (F5).

📅 DIA 2 — Área Pública, Navegação e Área Administrativa Protegida

Bloco 2.1: Layout Base e Área Pública de Produtos (Manhã)

Meta: Criar a experiência de catálogo aberta ao público geral (Requisitos 1, 4 e 5).

•	
      □ Layout Principal (src/layouts/AppLayout.tsx)

•	
      □ Header com logo e navegação via com indicação da rota ativa.

•	
      □ Ícone do carrinho com badge reativo mostrando contagem de itens (useCart).

•	
      □ Botão dinâmico de Login / Perfil do Usuário com Logout (useAuth).

•	
      □ Renderização das rotas filhas com e Footer persistente.

•	
      □ Página de Catálogo (src/pages/public/ProductsPage.tsx)

•	
      □ Barra de busca textual com input Mantine e debounce.

•	
      □ Filtro por categoria (Select do Mantine consumindo /products/categories).

•	
      □ Grid responsivo de produtos ( e componente desacoplado ProductCard).

•	
      □ Paginação funcional ( do Mantine calculando skip e limit).

•	
      □ Feedback visual de carregamento ( ou ).

•	
      □ Validação do Bloco 2.1:

•	
      □ Navegar, buscar um termo (ex: "phone"), trocar de página e confirmar que a listagem atualiza sem quebrar.

Bloco 2.2: Rota Dinâmica de Detalhes e Carrinho de Compras (Tarde)

Meta: Implementar rotas dinâmicas e o fluxo de compra do usuário (Requisito 4).

•	
      □ Página de Detalhes do Produto (src/pages/public/ProductDetailPage.tsx)

•	
      □ Captura do ID dinâmico da rota via useParams().

•	
      □ Consulta ao endpoint GET /products/:id com tratamento de loading e erro.

•	
      □ Galeria de imagens, preço, desconto, avaliação e especificações.

•	
      □ Botão interativo "Adicionar ao Carrinho" com notificação de confirmação.

•	
      □ Página do Carrinho (src/pages/public/CartPage.tsx)

•	
      □ Tabela ou lista de itens com botões de incremento/decremento e exclusão.

•	
      □ Card de resumo de valores (Subtotal, Descontos, Total final).

•	
      □ Botão de "Finalizar Pedido" simulando confirmação de compra e limpeza do carrinho.

•	
      □ Página de Login (src/pages/public/LoginPage.tsx)

•	
      □ Formulário Mantine com validação Zod para usuário e senha.

•	
      □ Card com credenciais de demonstração clicáveis (emilys / emilyspass).

•	
      □ Redirecionamento inteligente após login via useNavigate() para a rota de origem.

•	
      □ Validação do Bloco 2.2:

•	
      □ Adicionar produtos de diferentes categorias, abrir a rota /carrinho e alterar quantidades.

Bloco 2.3: Proteção de Rotas e Área Administrativa (Noite)

Meta: Blindar a área administrativa e criar formulários validados com Zod (Requisitos 5, 6 e 7).

•	
      □ Guarda de Rotas Protegidas (src/routes/ProtectedRoute.tsx)

•	
      □ Verificar isAuthenticated do useAuth.

•	
      □ Redirecionar para /login mantendo o estado de origem (state: { from: location }) caso não esteja autenticado.

•	
      □ Layout Administrativo (src/layouts/AdminLayout.tsx)

•	
      □ Barra lateral ou navegação dedicada para administração.

•	
      □ Página de Gestão de Produtos (src/pages/admin/ManageProductsPage.tsx)

•	
      □ Tabela administrativa com listagem, ações de editar/excluir e badges de estoque.

•	
      □ Modal de cadastro de produto com formulário @mantine/form.

•	
      □ Validação do formulário integrada com Zod via zodResolver (título obrigatório, preço numérico > 0, estoque >= 0).

•	
      □ Feedback visual de sucesso após submissão com Mantine Notifications.

•	
      □ Validação do Bloco 2.3:

•	
      □ Tentar acessar /admin deslogado e confirmar o bloqueio imediato.

•	
      □ Logar, entrar em /admin, submeter o formulário vazio (conferir mensagens de validação do Zod) e depois com dados válidos.

📅 DIA 3 — Testes Automatizados, CI/CD, Deploy e Entrega

Bloco 3.1: Testes Unitários e de Componentes com Vitest e RTL (Manhã)

Meta: Garantir testes consistentes da perspectiva do usuário (Requisito 8).

•	
      □ Configuração do Ambiente de Teste

•	
      □ Configurar vitest.config.ts ou seção no vite.config.ts com environment: 'jsdom'.

•	
      □ Criar src/test/setup.ts importando @testing-library/jest-dom.

•	
      □ Criar src/test/test-utils.tsx (helper para renderizar componentes com MantineProvider e Roteador em memória).

•	
      □ Suíte de Testes Unitários e Componentes

•	
      □ ProductCard.test.tsx:

•	
      □ Renderiza título, preço formatado e categoria.

•	
      □ Dispara evento de adicionar ao carrinho ao clicar no botão.

•	
      □ LoginForm.test.tsx:

•	
      □ Exibe erros de validação Zod ao submeter campos vazios.

•	
      □ Chama a função de autenticação com os dados corretos ao preencher credenciais válidas.

•	
      □ useCart.test.tsx:

•	
      □ Adiciona item e recalcula o valor total corretamente.

•	
      □ Lança erro explícito se usado fora do CartProvider.

•	
      □ Validação do Bloco 3.1:

•	
      □ Executar yarn test:run e garantir 100% de testes passando.

Bloco 3.2: Testes Ponta a Ponta (E2E) com Playwright (Tarde)

Meta: Cobrir dois fluxos completos em navegador real headless (Requisito 9).

•	
      □ Configuração do Playwright (playwright.config.ts)

•	
      □ Configurar webServer para subir yarn dev automaticamente durante os testes.

•	
      □ Configurar modo headless e viewport padrão.

•	
      □ Fluxo E2E 1: Autenticação e Rota Protegida (tests/e2e/auth.spec.ts)

•	
      □ Tentar acessar a URL direta /admin.

•	
      □ Validar redirecionamento automático para a tela de login.

•	
      □ Preencher formulário com usuário emilys e senha emilyspass.

•	
      □ Clicar no botão de envio e validar acesso liberado à área administrativa.

•	
      □ Fluxo E2E 2: Busca, Detalhes e Carrinho (tests/e2e/catalog.spec.ts)

•	
      □ Acessar a página inicial pública.

•	
      □ Digitar na busca de produtos.

•	
      □ Clicar no card do produto e verificar transição para a tela de detalhes.

•	
      □ Clicar em "Adicionar ao Carrinho" e validar atualização do contador no cabeçalho.

•	
      □ Validação do Bloco 3.2:

•	
      □ Executar yarn playwright install --with-deps.

•	
      □ Executar yarn test:e2e e garantir aprovação de todos os cenários em modo headless.

Bloco 3.3: Pipeline de CI/CD, Deploy no GitHub Pages e Documentação (Noite)

Meta: Publicação automatizada, solução de SPA no Pages e documentação completa (Requisito 10).

•	
      □ Configuração do Repositório Git

•	
      □ Inicializar repositório público no GitHub: git init, git add ., git commit -m "feat: initial commit".

•	
      □ Vincular ao repositório remoto público.

•	
      □ Workflow de CI (.github/workflows/ci.yml)

•	
      □ Disparar em push e pull request para main.

•	
      □ Instalar com yarn install --frozen-lockfile.

•	
      □ Executar checagem de tipos (tsc -b).

•	
      □ Executar testes unitários (yarn test:run).

•	
      □ Instalar navegadores do Playwright e rodar testes E2E (yarn test:e2e).

•	
      □ Workflow de CD (.github/workflows/cd.yml)

•	
      □ Configurar permissões OIDC (pages: write, id-token: write).

•	
      □ Ajustar base no vite.config.ts (ex: base: '/nome-do-repositorio/').

•	
      □ Fallback SPA obrigatório:

•	
          yarn build

•	
          cp dist/index.html dist/404.html

•	
      □ Configurar upload e deploy via actions/deploy-pages@v4.

•	
      □ Elaboração do README.md Completo

•	
      □ Link da aplicação pública no GitHub Pages no topo.

•	
      □ Link do repositório no GitHub.

•	
      □ Descrição do tema escolhido (Catálogo DummyJSON).

•	
      □ Instruções de execução local (yarn, yarn dev, yarn test:run, yarn test:e2e).

•	
      □ Credenciais de acesso para testes (emilys / emilyspass).

•	
      □ Checklist dos 10 requisitos técnicos detalhando como cada um foi cumprido.

•	
      □ Nota sobre o uso consciente de Inteligência Artificial.

•	
      □ Validação do Bloco 3.3:

•	
      □ Abrir o link do GitHub Pages em uma janela anônima.

•	
      □ Navegar diretamente para uma rota interna (ex: /carrinho ou /login), recarregar com F5 e verificar se a página não retorna erro 404.

•	
      □ Submeter os links no Moodle da disciplina.

🧪 Matriz de Verificação de Testes

Tipo de Teste

Arquivo de Teste

Alvo do Teste

Critério de Sucesso

Unitário

src/schemas/product.schema.test.ts

Validação Zod

Rejeita produto sem preço ou título.

Hook

src/hooks/useCart.test.tsx

CartContext

Adiciona, altera quantidade e calcula valor total.

Componente

src/components/product/ProductCard.test.tsx

ProductCard

Renderiza dados e dispara callback do botão.

Componente

src/pages/public/LoginPage.test.tsx

Formulário Mantine

Exibe feedback de validação Zod em tempo real.

E2E

tests/e2e/auth.spec.ts

Fluxo de Autenticação

Bloqueia não autenticado e libera admin com JWT.

E2E

tests/e2e/catalog.spec.ts

Fluxo de Catálogo/Compra

Realiza busca, abre detalhes e adiciona ao carrinho.

⚠️ Armadilhas Comuns e Como Evitá-las

1. Erro 404 ao atualizar rota no GitHub Pages:

•	
      Causa: O GitHub Pages não é um servidor Node.js com roteamento rewrite dinâmico.

•	
      Solução: Copiar dist/index.html para dist/404.html durante o step de build do CD.

2. Caminho quebrado para scripts/CSS no GitHub Pages:

•	
      Causa: O Vite assume / como raiz por padrão.

•	
      Solução: Configurar a propriedade base: '//' no vite.config.ts.

3. Playwright falhando no GitHub Actions por falta de navegadores:

•	
      Solução: Incluir explicitamente o step yarn playwright install --with-deps antes do teste no workflow.

4. Erros de Tipagem no Build de Produção (tsc -b):

•	
      Solução: Proibir o uso de any desde o primeiro dia e rodar yarn build localmente ao final de cada bloco de trabalho.